PROYECTO MODDING

PC Portátil Robusto

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Reutilizar componentes y chasis antiguos

- Diseñar un PC transportable tipo "rugged"

- Integrar sistemas de refrigeración y protección

- https://youtu.be/OuKrE2zlTtI

Alumnos:

DANIEL KAL-EL HERNANDEZ GAMBIN

KEVIN ANDRES ARIAS CASTRO

DAVID	LOPEZ ARELLANO

MALAK IBNOREDA

HAJAR MALKI

ANTONIO DAVID NICOLÁS PRADOS

JESUS CLEMENTE SARANGO BRAVO

EDUARDO AIX GARCIA

BRYAN CORDOVA CATALAN

FASE 1.

Selección de material

realización de boceto

Compra de maletín:

https://es.wallapop.com/item/maletin-de-madera-con-asa-y-cierres-1225947290

https://es.wallapop.com/item/maletin-de-pintor-de-madera-1226120697

https://es.wallapop.com/item/maletin-de-pintura-de-madera-1225796648

FASE 2: Preparación del Chasis (4-5 horas)

Tareas:

- Desmontaje completo y limpieza

- Reforzar puntos débiles con remaches/soldadura

- Instalar protecciones de esquinas (goma/metal)

- Añadir asa de transporte superior

- Preparar sistema de cierre (bisagras/pestillos)

- Aplicar tratamiento anticorrosión si necesario

FASE 3: Sistema de Refrigeración (2-3 horas)

Modificaciones:

- Calcular flujo de aire necesario (CFM)

- Instalar filtros antipolvo en entradas

- Añadir ventiladores de presión positiva

- Crear conductos de aire dirigido

- Proteger ventiladores con rejillas metálicas

FASE 4: Integración de Componentes (3-4 horas)

Instalación:

- Placa base: Montaje con soportes antivibraciones

- Almacenamiento: SSD obligatorio (resistencia a golpes)

- RAM: Módulos con disipadores

- Fuente: Modular, con fijaciones reforzadas

- GPU (opcional): Soporte adicional anti-sag

Cableado: Gestión extrema para evitar movimientos

FASE 5: Protecciones y Sellado (2-3 horas)

Elementos a añadir:

- Juntas de goma en tapas

- Filtros de aire (IP rating)

- Protectores de conectores externos

- Sistema de amortiguación interna (espuma)

- Pies de goma antideslizantes

FASE 6: Sistema Eléctrico (3-4 horas)

Opciones:

- Básico: Cable alimentación reforzado + SAI externo

- Avanzado: Batería interna (UPS integrada)

- Pro: Panel solar pequeño para cargas complementarias

Mediciones: Verificar tensiones con multímetro

FASE 7: Chequeo y Pruebas (2-3 horas)

Test a realizar:

- Arranque y POST

- Stress test térmico (Prime95 + FurMark)

- Prueba de vibraciones (transporte simulado)

- Test de caídas controladas (10-15 cm)

- Verificación sellado (spray agua si IP>54)

MATERIALES NECESARIOS

Obligatorios

- Caja PC antigua (ATX/microATX/mini-ITX)

- Componentes hardware actuales

- Tornillería variada (M3, M4)

- Remaches o tuercas autoblocantes

- Asa de transporte

- Gomas/espumas protectoras

- Filtros antipolvo

- Bisagras/pestillos robustos

Opcionales

- Pintura resistente (RAL militar)

- Chapa metálica para refuerzos

- Sistema de batería UPS

- Sellador/juntas IP

Herramientas

- Destornillador, alicates, remachadora

- Taladro y brocas metal

- Sierra/dremel para modificaciones

- Multímetro

- Pistola termofusible